Meilenstein-Planung:

Endziele:

- Regelbasiertes Codesystem zur Verbesserung der Ampelschaltung (Vorerst nur in Simulationen)

- Vereinfachte Darstellung des Systems für die Sciencefair

Meilensteine:

- Optimale Position des LiDARs an der Kreuzung finden

- Planung konkreter Aufnahmemethode --> einfach auszuwerten

- Aufnahme der Daten mithilfe des LiDARs (1h bis 2h an Videomaterial)

- Manuele Auswertung (Programm teilweise zu kompliziert)

- SUMo als Simulationsumgebung (Simulation of Urban Mobility von Eclipse)

- Entwicklung von Regelsystemen, bzw. Algorithmen für effizientere Schaltung

- Auswertung der unterschiedlichen Regelsysteme und Algorithmen

- Erstellung des Papers und Vorbereitung für Sciencefair

Mögliche Zeiteinteilung:

- Woche:
Meilenstein 1-2

- Woche:
Anfang Meilenstein 3

- Woche:
Meilenstein 3, 4 (anfangen Daten von Woche 2)

- Woche:
 Meilenstein 4 fertig, SUMO (Recherche/Testen/Software kennenlernen) (Meilenstein 5)

- Woche:
Entwicklung eines Regelsystems und erste Versuche in SUMO (Meilenstein 6)

- Woche:
Recherche zu potentiellen Algorithmen für optimierung von Ampelschaltungen (Meilenstein 6)

- Woche:
Implmentierung der Algorithmen aus Woche 6 (Meilenstein 6)

- Woche:
Auswertung der Ergebnisse und erste Ansätze für das Paper (Meilenstein 7, 8)

- Woche: 
Erstellung des Papers (Meilenstein 8)

- Woche:
Buffer (Paper fertig/Sciencefair Vorbereitung)

Stundenabläufe:

Yunhao: Erster Ansatz für die Meilenstein-Planung und Zeitplan (ca. 30 min); Einrichten des LiDARs (Verbindungsprobleme lösen IPV4 static IP adresse) (ca. 30 min); Aufbau des LiDARs an der Ampel testen, Problem wegen Stromversorgung (ca. 30 min)

Meilensteine: 1/2 in bearbeitung

Maxence: Materialien (Leiter, Kabeltrommel) besorgen (ca. 15 min), LiDAR initialisieren/Testen (ca. )

Henrik: Erster Ansatz für die Meilenstein-Planung und Zeitplan (ca. 30 min)

Stundenabläufe:

Yunhao: aufnahme 3 20s aufnahme 6 1:30 sbahn um 10:55 = 3:15 schrnke 10:55:50

Maxence:

Henrik:

Stundenabläufe:

Yunhao:

Maxence:

Henrik:

Stundenabläufe:

Yunhao:

Maxence:

Henrik:

Stundenabläufe:

Yunhao:

Maxence:

Henrik:

Stundenabläufe:

Yunhao:

Maxence:

Henrik:

Stundenabläufe:

Yunhao:

Maxence:

Henrik:

Stundenabläufe:

Yunhao:

Maxence:

Henrik:

Stundenabläufe:

Yunhao:

Maxence:

Henrik:

Stundenabläufe:

Yunhao:

Maxence:

Henrik: